Danderyd 2025-05-12

Verksamhetsberättelse 2025

Restaureringen av Ösbysjöns vattenkvalitet

I september 2023 tog vi första steget från kartläggning och debatt till verkstad. Då genomfördes ett första reduktionsfiske. 460kg fisk från karpsläktet togs upp.

Ett år senare, september 2024, planterades 200 abborrar in i Ösbysjön. Abborrarna som är rovfiskar skall hålla beståndet av ruda, braxen och karp i bestånd genom att äta det unga beståndet.

I september 2025 genomfördes ett andra reduktionsfiske. 320kg fisk från karpsläktet togs upp. Fångsten utgjordes av fisk från karpsläktet, små abborrar, 17 större abborrar och en gädda, De större rovfiskarna släpptes tillbaka. Även mört observerades.

Abborrarna som fångades var i god kondition men för få till antal för att begränsa föryngringen av vitfisk. Abborren har reproducerat sig och yngel av abborre fångades. Dessa var småväxta vilket tyder på hög konkurrens om föda. För att abborren skall göra ”nytta” och begränsa föryngringen behövs ett betydligt större antal stora abborrar i sjön.

Diagrammet nedan visar att siktdjupet i Ösbysjön är marginellt sämre än innan vi började med åtgärder, men också att det har funnits ljusare stunder. Det bristfälliga resultatet har flera orsaker:

Arbetsformer. Att restaurera en sjö som inte är alltför komplex är svårt och komplext, men fullt möjligt, vilket har visat sig i många svenska sjöar. Att driva projekt i en kommun som är uppbyggd av många individer med olika viljor, värderingar och kompetens är svårt och komplext, men fullt möjligt, vilket visade sig när vi drev frågan om badhuset.

Kan man driva komplicerade projekt med båda svårigheterna samtidigt? I mina mest negativa stunder tvivlar jag på det, men pessimister skapar sällan förändring, så det är klart att det måste gå.

De två främsta misstagen är:

Vasshanteringen. Med nuvarande vasshantering, så får klippt vass ligga kvar. Detta belastar botten med mer organiskt material än vad den orkar bryta ner. Detta skapar en extremt lös botten, som virvlar upp och återger näring och sediment till sjön. Med en sådan här botten har såväl bottenväxtlighet som rovfisk (t.ex. abborre) svårt att klara sig. Mer om vassens påverkan kan ni läsa genom att scanna in nedanstående QR-kod

Tempot. Så länge sjön är ”mer dålig än bra”, så tenderar gjorda åtgärder gå tillbaka till sitt tidigare tillstånd. Ta t.ex. reduktionsfisket. Väntar man för länge så hinner fiskbeståndet återhämta sig. Därför räcker det inte med att reduktionsfiska vart annat år, liksom det inte räcker med inplantering vart annat år. När sjön börjar närma sig ett friskt tillstånd, så sker den fortsatta tillfriskningen av sig själv.

Vad man ytterligare kan göra. Planterar man inte lite större fisk, äldre abborre, gädda eller gös så förbättras förutsättningarna. De stora karparna i Ösbysjön är för intelligenta för att i stor mängd kunna fångas med not. Här skulle man kunna komplettera med riktat fiske mot karpen.

Reningsdammen

Våren 2024 lade kommunen en beställning på en stor konsultutredning för att utvärdera olika metoder att ta hand om dräneringsvattnet från hästhagen. Utredningen blev klar i slutet av 2025. Trots påminnelser har vi ännu (när detta skrives) inte fått se konsulternas rapport. Däremot har vi fått en presentation från kommunen. Nedanstående är konsulternas resultat såsom det återgetts av kommunen. ÖBV avstår från synpunkter tills vi fått se utredningen:

Enligt kommunen är halten av löst fosfor lägre i dammen än i Ösbysjön. Detta anser de bevisa att dammen inte kommunicerar med Ösbysjön.

Samarbetsformer

I flertalet avseenden fungerar samarbetet med kommunen utmärkt med god dialog, förståelse för ekologiska samband och ett samspel som bygger insikter. Detta är en god och nödvändig grund för att undvika misstag såsom det historiskt har gjorts. Ett undantag utgör dock vasshanteringen där vi har fått en låsning, trots flera försök att med olika medel komma framåt. Vassen utgör en väsentlig del av Ösbysjöns ekologi och kan inte lämnas utanför ett åtgärdsprogram. Vi hyser dock en försiktig optimism om att låsningen håller på att lösas upp.

Den tjänsteman som hanterat frågorna exklusive vassen har tyvärr nyligen slutat. Kommunen hoppas på att kunna anställa en bra ersättare strax efter sommaren.

Arrangemang

Likt tidigare år har vi underhållit värmeisolerade isvakar på bägge sidor av sjön, vilket har utnyttjats av många. Ibland har det varit kö.

För sjätte året i rad arrangerade Ösbybadets Vänner vakbad på Juldagen

Kommunikation med medlemmarna

Föreningens hemsida tjänar främst som uppslagsverk och kunskapskälla för mer långsiktig information såsom Ösbysjöns historia och ekologi.

Föreningens facebookssida tjänar som snabbare kommunikation mellan styrelse och medlemmar liksom medlemmar i mellan.

Föreningen är något återhållsam med att skicka ut mejl och brev. Då det är resurskrävande

Lars Avellan, Ordförande